# Городская среда на контроле

Иркутское   региональное  отделение партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ»  инициировала проведение рейдов по контролю качества  объектов, благоустроенных в рамках федерального партийного проекта « Городская среда», в целях мониторинга соответствия  объектов требованиям качества, анализа нарушений, возможности проведения корректирующих мероприятий.   28.05.2019  фракция  Партии «Единая Россия»  думы Байкальского городского поселения,  совместно с администрацией  Байкальского муниципального образования, представителями общественности  провели выездные рейды по контролю за качеством объектов,  благоустроенных в 2017 и 2018 году.

Во время проведения общественной проверки комиссией были выявлены замечания.  Администрация города проинформировала комиссию  о принятых мерах по устранению выявленных нарушений. Все выявленные нарушения  будут устранены в срок до 1 июля 2019 года.

Вместе с тем, участники комиссии  отметили необходимость формирования культуры поведения на детских игровых и спортивных площадках у жителей города. Многие нарушения, выявленные комиссией , являются результатом недопустимого поведения граждан: намеренная порча оборудования, несоблюдение санитарных норм, ненадлежащий родительский контроль.

Проведение проверки  будет освещено в средствах массовой информации и соцсетях.

Информация о проведении рейдов по контролю за качеством объектов, благоустроенных в рамках федерального

Партийного проекта «Городская среда» в 2017- 2018 году  г. Байкальск

| № | Место проведения (МО, название объекта, адрес) | Количество выявленных нарушений | Характер выявленных нарушений | Принятые для устранения нарушений меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Байкальск, дворовая территория: пер. Школьный, МКД №№ 10а, 11, 14, ул. Байкальская, МКД № 37 | 2 | Сломано ограждение в районе футбольных ворот. Ограждение не выдерживает удары мяча. Разорваны сетка ворот и баскетбольного кольца. Вандализм. | Будет восстановлено в летний период 2019 года. |
|  | г. Байкальск, дворовая территория: ул. Байкальская, МКД № 15 | нет |  |  |
|  | г. Байкальск, дворовая территория: мкр. Южный, квартал 2, МКД №№ 52, 53, 54 | 2 | Ограждение спортплощадки в районе футбольных ворот сломано. Ограждение не выдерживает удары мяча. Вандализм. | Будет восстановлено в летний период 2019 года. |
|  | г. Байкальск, дворовая территория: мкр. Южный, квартал 4, МКД №№ 7, 12, 13 | 2 | Ограждение спортплощадки в районе спорт. ворот сломано. Разорваны сетка ворот и баскетбольного кольца. Вандализм. Ограждение не выдерживает удары мяча. Вандализм. | Будет восстановлено в летний период 2019 года. |
|  | г. Байкальск, дворовая территория: мкр. Гагарина, МКД №№ 1, 2 | нет |  |  |
|  | г. Байкальск, дворовая территория: мкр. Гагарина, МКД №№ 183, 191 | нет |  |  |
|  | г. Байкальск, "Благоустройство сквера Первостроителей в мкр. Строитель" | нет |  |  |
|  | г. Байкальск, "Ремонт тротуара от мкр. Строитель до мкр. Гагарина через мостик" | нет |  |  |
|  | г. Байкальск "Устройство скейтпарка мкр. Гагарина в районе спортивного комплекса "Байкал" | нет |  |  |
|  | г. Байкальск, "Реставрация стеллы «Ракета», и ремонт тротуара от стеллы до мкр. Гагарина" | нет |  |  |
|  | г. Байкальск Тротуар от Ж.д. вокзала до мкр. Гагарина | 2 | Трещины в некоторых местах асфальтового покрытия тротуара и в месте перехода речки Харлахта. | Работы будут выполнены подрядной организацией в срок до 01.07.2019 г. |
|  | г. Байкальск, дворовая территория: Гагарина 190 | 2 | Нет отсыпки части территории. Не установлены должным образом вазоны. Нет грунта в вазонах и клумбах. | Работы будут выполнены подрядной организацией в срок до 01.06.2019 г. в рамках гарантийного письма от 07.12.2018 г. №2018/83Э |
|  | Г. Байкальск, дворовая территория М-он Южный, кв.2, д. 36,37,38,40,44 | 3 | Строительный мусор, бугры, неровности, ямы. Отсутствие отсыпки. Неровности в нескольких местах асфальтового покрытия тротуара. | Работы будут выполнены подрядной организацией в срок до 01.06.2019 г. в рамках гарантийного письма от 07.12.2018 г. №2018/83Э |
|  | Общественное пространство, расположенное между зданиями по адресам: мкр. Южный, квартал 4, МКД №№ 2, 4, 6 | нет |  |  |
|  | Общественное пространство, расположенное на территории свободной от застройки от стелы «Ракета», установленной у федеральной автодороги Р-258 «Байкал», до Храма Святой Троицы в мкр. Южный 4 кв | нет |  |  |
|  | Благоустройство фестивальной площади, с устройством светомузыкального фонтана мкр.Гагарина (I этап) | нет |  |  |
|  | Мкр. Гагарина, Парк Искусств | нет |  |  |

| Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году (с предоставлением субсидий) в Байкальском МО |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п МО | Муниципальное образование | кол-во территорий | Адрес дворовой территории | Информация о процессе выполнения работ | Прим. |
| 12 | Байкальское муниципальное образование | 1 | Дворовая территория между зданиями, расположенными по адресам: мкр.Гагарина, д.176, мкр.Гагарина, д.178, мкр.Гагарина, д.179 г. Байкальска Слюдянского района | Собственниками жилых помещений определена организация в лице ООО «СтатусСиб», уполномоченная на получение субсидий на финансовое обеспечение работ. Дата заключения соглашения на возмещение расходов на благоустройство дворовой территории. ПЛАН 7 июня 2019 г. |  |
|  |  | 2 | Дворовая территория между зданиями, расположенными по адресам: мкр.Гагарина, д.3, мкр.Гагарина, д.4, мкр.Гагарина, д.10, мкр.Гагарина, д.3 г. Байкальска Слюдянского района | Собственниками жилых помещений определена организация в лице ООО «СтатусСиб», уполномоченная на получение субсидий на финансовое обеспечение работ. Дата заключения соглашения на возмещение расходов на благоустройство дворовой территории. ПЛАН 7 июня 2019 г. |  |
|  |  |  | Адрес общественной территории |  |  |
| 14 | Байкальское муниципальное образование | 1 | Благоустройство фестивальной площадки с устройством светомузыкального фонтана, Иркутская область, г.Байкальск. | Стадия проведения торгов по определению подрядной организации. |  |
|  |  | 2 | Благоустройство парка Искусств, расположенного в м-не Гагарина г.Байкальска Слюдянского района | По итогам проведения торгов, определена организация на выполнение работ – ООО «ПаплСтрой» |  |

г. Байкальск, "Реставрация стелы «Ракета», и ремонт тротуара от стелы до мкр. Гагарина

г. Байкальск, дворовая территория:  ул. Байкальская, МКД  № 15

г. Байкальск, дворовая территория:  мкр. Южный, квартал 4, МКД  №№  7, 12, 13

Г. Байкальск  м-он Южный, кв.2, д. 52,53,54

Г. Байкальск. М-он Южный, кв.2, д. 36,37,38,40,44

Общественное пространство, расположенное между зданиями по адресам: мкр. Южный, квартал 4, МКД №№  2, 4, 6

г. Байкальск, Благоустройство сквера Первостроителей в мкр. Строитель

г. Байкальск Устройство скейтпарка мкр. Гагарина

г. Байкальск, "Ремонт тротуара от мкр. Строитель до мкр. Гагарина через мостик"

Г. Байкальск. Мкр. Гагарина, Парк Искусств

г. Байкальск, дворовая территория:мкр. Гагарина, МКД №№ 183,  191

г. Байкальск Тротуар от Ж.д. вокзала до мкр. Гагарина

Общественное пространство, расположенное на территории свободной от застройки от стелы «Ракета», установленной у федеральной автодороги Р-258 «Байкал», до Храма Святой Троицы в мкр. Южный 4 кв

Г. Байкальск. Мкр. Гагарина 190

Г. Байкальск Благоустройство фестивальной площади, с устройством светомузыкального фонтана мкр.Гагарина (I этап в 2018 году). г. Байкальск, дворовая территория: мкр. Гагарина, МКД №№ 1, 2